BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4 VÀ 5

(từ ngày 24/11/2025 đến 7/12/2025)

Họ và tên: Nguyễn Hữu Luân

MSSV: 110122108

Đề tài: Xây dựng website bán điện thoại di động

Nội dung đã thực hiện:

Xây dựng xong các chức năng quản trị:

Em chào thầy, em xin báo cáo tiến độ thực hiện đồ án chuyên ngành như sau:
1. Những nội dung đã thực hiện
- Hoàn thiện chức năng đăng nhập/đăng ký tài khoản

- Danh mục sản phẩm

- Xem thông tin chi tiết sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Tiến hành đặt hàng (Có tích hợp hỗ trợ quản lý thanh toán Sepay)

- Quản trị tài khoản người dùng

- Tích hợp chatbot (đã hoàn thiện API và kiểm thử API thành công nhưng chưa tích hợp vào giao diện - 80%)

2. Những nội dung chưa hoàn thiện

- Quản trị đơn đặt hàng

- Quản trị sản phẩm

- Thống kê, báo cáo
3. Ý kiến: Em có thể làm đồ án nhanh hơn nếu sử dụng AI viết toàn bộ code, nhưng em muốn tự code, em chỉ sử dụng AI để hỗ trợ kiểm tra lỗi và giải thích phần chưa hiểu nên làm hơi chậm.
=> Đồ án của em nhìn chung đã hoàn thiện khoảng 80%.